BRITZMEDI

한국 홈페이지 (britzmedi.co.kr)

전체 개발 스펙 문서

2026년 2월 18일  |  v1.0

Astro 5 + React 19 + Tailwind 4 + Supabase + Cloudflare

Claude Code 바이브코딩용 — 이 문서를 읽고 바로 개발 시작

# 1. 기술 스택

## 1.1 Core

| 기술 | 버전 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| Astro | 5.x | SSG 프레임워크 (정적 사이트 생성) |
| React | 19.x | 인터랙티브 컴포넌트 (Islands Architecture) |
| Tailwind CSS | 4.x | 스타일링 |
| TypeScript | 5.x | 타입 안전성 |

## 1.2 Backend / 인프라

| 기술 | 용도 |
| --- | --- |
| Supabase | 인증, DB, 리드관리, 블로그 CMS |
| Cloudflare Pages | 호스팅 + CDN + SSL + 자동 배포 |
| Cloudflare Workers | API 엔드포인트 (챗봇, 리드 처리) |
| Claude API | AI 챗봇 (한국어) |
| GA4 + Search Console | 웹 분석 + 검색 인덱싱 |
| Naver Search Advisor | 네이버 인덱싱 관리 |
| 카카오톡 채널 | 채팅 상담 (pf.kakao.com/_MdCLG) |

참고: britzmedi.com (영문)도 동일 스택(Astro 5 + React 19 + Tailwind 4)으로 구축 완료. GitHub: 66mmakid99/britzmedi-homepage-only-en

# 2. 전체 페이지 구조 (20개 페이지)

| 페이지 | URL | Schema.org |
| --- | --- | --- |
| 홈페이지 | / | Organization + MedicalBusiness |
| 회사소개 | /about | Organization + PostalAddress |
| CEO 인사말 | /ceo | Organization |
| 브리츠 WAY | /way | Organization |
| R&D / 기술력 | /rnd | Organization + FAQPage |
| 연락처 | /contact | Organization + PostalAddress |
| 제품 목록 | /products | ItemList |
| TORR RF 상세 | /products/torr-rf | MedicalDevice + FAQPage |
| ULBLANC 상세 | /products/ulblanc | MedicalDevice + FAQPage |
| NEWCHAE 상세 | /products/newchae | MedicalDevice + FAQPage |
| LUMINO WAVE 상세 | /products/lumino-wave | MedicalDevice + FAQPage |
| 인증/특허 | /certifications | Certification |
| 블로그 목록 | /blog | CollectionPage |
| 블로그 상세 | /blog/[slug] | Article + FAQPage |
| 뉴스 목록 | /news | CollectionPage |
| 파트너십 문의 | /support/partnership | - |
| 일반 문의 | /support/inquiry | - |
| 개인정보처리방침 | /privacy | - |
| 이용약관 | /terms | - |

# 3. AEO/GEO 공통 설계 규칙

모든 페이지에 적용되는 AI 검색 최적화 기본 규칙입니다.

## 3.1 필수 공통 컴포넌트

| 컴포넌트 | 역할 |
| --- | --- |
| TLDRBox | 모든 제품/기술 페이지 상단에 3~5줄 요약. AI가 답변 생성 시 첫 번째 참조 |
| FAQSection | 아코디언 형태 FAQ. FAQPage Schema 자동 생성. AI가 가장 쉽게 인용 |
| CompareTable | 비교 테이블 (토로이달 vs 모노/바이 등). 비교 콘텐츠 = AI 인용의 핵심 |
| SpecTable | 기술 사양 테이블. AI가 구조화된 데이터 쉽게 추출 |
| TrustBadge | FDA/CE/ISO 인증마크 + 특허 수 + 파트너 국가 수. 모든 페이지 푸터 위 |
| UpdateDate | 최종 업데이트 날짜 표시. 신뢰성 +3점 |
| SchemaOrg | 페이지 유형별 JSON-LD 자동 주입 |
| RelatedContent | 관련 페이지 3개+ 내부 링크. 토픽 클러스터 +5점 |
| Breadcrumb | 경로 표시 + BreadcrumbList Schema |

## 3.2 HTML 구조 규칙

- H1: 페이지당 정확히 1개

- H1 → H2 → H3 순서 반드시 지킴 (건너뛰기 금지)

- 모든 페이지 첫 50자 이내에 핵심 정의 배치

- 모든 메타태그: title(60자), description(160자), OG, canonical, hreflang

## 3.3 robots.txt — AI 봇 허용

6개 AI 봇 + 2개 검색엔진 봇 전체 Allow:

- GPTBot (ChatGPT/OpenAI)

- ClaudeBot (Claude/Anthropic)

- PerplexityBot (Perplexity AI)

- Google-Extended (Gemini/Google AI)

- Googlebot (Google 검색)

- Yeti (네이버 검색)

robots.txt에서 AI 봇을 차단하면, AI 검색 결과에 우리 사이트가 절대 나오지 않습니다!

# 4. 제품 상세 페이지 — 8섹션 AEO 구조

4개 제품 모두 동일한 8섹션 구조를 따릅니다. 이것이 AI 인용의 핵심입니다.

| # | 섹션 | 콘텐츠 | AEO 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TL;DR | 3~5줄 요약 박스 | AI가 답변 시 첫 번째 참조 |
| 2 | 핵심 기술 | 기술 원리 + 비교 테이블 (토로이달 vs 모노/바이) | 비교 콘텐츠 = AI 인용 핵심 |
| 3 | 스펙 테이블 | 주파수, 출력, 크기, 무게 등 | 구조화된 데이터 추출 용이 |
| 4 | 인증 배지 | FDA, CE, ISO + 인증번호/취득일 | 신뢰성 신호 |
| 5 | 적용 분야 | 얼굴 리프팅, 피부 탄력, 체형 관리 | 구체적 질문 대응 |
| 6 | FAQ | 5~8개 Q&A (FAQPage Schema) | AI가 가장 쉽게 인용하는 형식 |
| 7 | CTA | 상담신청 / 카탈로그 / 챗봇 | 리드 전환 |
| 8 | 관련 콘텐츠 | 관련 블로그 3개 + 다른 제품 링크 | 토픽 클러스터 구축 |

# 5. 개발 로드맵 (10주, 5 Phase)

## P1: 기본 페이지 + AEO 뼈대 (1~2주)

- Astro 프로젝트 초기화 + Tailwind 4 + React 19 + TypeScript

- Pretendard 폰트 설치

- BaseLayout.astro (헤더, 푸터, 메타태그, SchemaOrg 슬롯)

- 공통 컴포넌트: Header, Footer, TrustBadge, UpdateDate, Breadcrumb

- AEO 컴포넌트: TLDRBox, SchemaOrg, FAQSection

- 홈페이지 (/)

- 회사소개 5개 페이지 (/about, /ceo, /way, /rnd, /contact)

- robots.txt (AI 봇 허용) + sitemap 설정

- Organization Schema + hreflang + OG 태그

- Cloudflare Pages 배포 연결

P1 AEO 체크: robots.txt ✓ Organization Schema ✓ hreflang ✓ Canonical ✓ OG태그 ✓ Lighthouse ✓

## P2: 제품 4개 + AEO 핵심 (3~4주)

- ProductLayout.astro (제품 전용 레이아웃)

- 제품 컴포넌트: ProductHero, TechSection, CertBadges, ApplicationAreas

- AEO 컴포넌트: CompareTable, SpecTable

- 제품 목록 + 4개 제품 상세 (8섹션 구조)

- 인증/특허 페이지

- 제품별 FAQ 5~8개 + FAQPage Schema

- MedicalDevice Schema 4개 제품

- 비교 컴포넌트 (토로이달 vs 모노/바이)

P2 AEO 체크: MedicalDevice Schema ✓ FAQPage Schema ✓ TL;DR ✓ 스펙 테이블 ✓ 비교 컴포넌트 ✓

## P3: 기능 + 인터랙티브 (5~6주)

- Supabase 연동 (인증, DB, leads 테이블)

- ContactForm.tsx (상담 신청 → Supabase 저장 + 이메일 알림)

- ChatBot.tsx (Claude API 한국어 챗봇)

- 카카오톡 채널 연동

- 파트너십/일반 문의 페이지

- 쿠키 동의 배너, 404 페이지

## P4: 콘텐츠 + 검색엔진 (7~8주)

- 블로그 시스템 (목록 + 상세 + BlogLayout)

- 뉴스 시스템

- Content Factory로 블로그 3~5개 생성

- 필라별 토픽 클러스터 (글간 상호 링크)

- Google Search Console + Naver Search Advisor 등록

- GA4 연동

- Lighthouse 90+ 최적화

- 기존 URL 301 리다이렉트

P4 AEO 체크: Article Schema ✓ 필라별 3개+ 글 ✓ 상호 링크 ✓ Lighthouse 90+ ✓

## P5: QA + 런칭 (9~10주)

- 크로스 브라우저 + 모바일 전체 테스트

- 전체 AEO 점수 80+ 확인

- AI 멘션 테스트 (ChatGPT, Perplexity, Claude, Gemini)

- 도메인 전환 + 301 리다이렉트 확인

- 공식 런칭 + 인덱싱 모니터링

# 6. 성공 지표

## 6.1 런칭 시 목표

| 지표 | 목표 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- |
| AEO 점수 | 전체 페이지 평균 80+ | 자체 점수 체크리스트 |
| Lighthouse | 4영역 모두 90+ | Chrome DevTools |
| Schema 적용률 | 모든 페이지 100% | Schema Validator |
| AI 멘션 | 4개 AI 중 1개+ 언급 | 수동 테스트 |

## 6.2 런칭 3개월 후 목표

| 지표 | 목표 |
| --- | --- |
| AI 멘션 | 4개 AI 중 2개 이상에서 '브리츠메디' 언급 |
| 구글 인덱싱 | 전체 페이지 90%+ |
| 네이버 인덱싱 | 전체 페이지 90%+ |
| 월간 방문자 | 500명+ |
| 블로그 콘텐츠 | 10개+ (필라별 3개 이상) |
| 월간 리드 | 10건+ |

## 6.3 AI 멘션 테스트 질문

- "한국 RF 피부 미용 의료기기 제조사 추천해줘"

- "브리츠메디 어떤 회사야? 제품 알려줘"

- "토르RF랑 써마지 차이점이 뭐야?"

- "얼굴 리프팅 RF 장비 비교해줘"

- "FDA 승인받은 한국 RF 의료기기 알려줘"

# 7. 개발 시작 전 체크리스트

## 7.1 인프라 (P0 선행작업)

- Cloudflare 계정 세팅 + britzmedi.co.kr DNS 이전

- GitHub 레포 생성 (britzmedi-kr)

- Supabase 프로젝트 생성

- 환경변수 세팅 (.env)

- 서브도메인 DNS 설정 (admin, factory, demo)

## 7.2 콘텐츠 준비물

- 제품 고화질 이미지 (4개 제품) — 브리츠메디 제공

- CEO 인사말 텍스트 + 사진 — 브리츠메디 제공

- 브리츠 WAY 콘텐츠 — 브리츠메디 제공

- 인증서/기술스펙 — 영문사이트에서 재활용 가능

- 카카오톡 채널 URL — 있음 (pf.kakao.com/_MdCLG)

- 블로그 콘텐츠 — P4에서 Content Factory로 생성

## 7.3 AEO 준비물

- 제품별 FAQ 5~8개 작성 (4개 제품 = 20~32개)

- 블로그 필라 4개 확정 + 각 3개 글 제목

- 비교 콘텐츠 기획 (토르RF vs 경쟁제품)

# 8. Claude Code 사용 가이드

이 프로젝트는 Claude Code 바이브코딩으로 개발합니다.

## 8.1 시작 방법

- GitHub 레포 클론: git clone → cd britzmedi-kr

- Claude Code 실행: claude

- 첫 대화: "docs/DEV_SPEC.md 읽어줘. P1부터 시작하자."

## 8.2 핵심 팁

- 한번에 너무 많이 시키지 말 것 — Phase별, 기능별로 나눠서 요청

- 에러 나면 그대로 복붙 — Claude가 수정해줌

- 중간중간 커밋 — "지금까지 작업한 거 커밋해줘"

- 빌드 테스트 — "빌드해서 에러 없는지 확인해줘"

- DEV_SPEC.md 참조 — "DEV_SPEC.md의 4.7 섹션 참고해서 만들어줘"

## 8.3 참고 자료

- 기존 영문 사이트: https://www.britzmedi.com

- GitHub (영문): https://github.com/66mmakid99/britzmedi-homepage-only-en

- 카카오톡 채널: https://pf.kakao.com/_MdCLG

- v3 기획서: BRITZMEDI_통합관리시스템_기획서_v3_AEO_GEO.docx

- 전체 Markdown 스펙: BRITZMEDI_KR_DEV_SPEC.md (Claude Code에 이 파일을 읽힘)